招标文件

招标编号：ZFLX.CGB.ZBB-20220601

招标人：中纺院绿色纤维股份公司

2022年6月

# 招标公告

## 招标条件

本招标项目为“中纺绿纤公司厂区地面硬化施工项目”，招标人为中纺院绿色纤维股份公司，招标项目资金来自招标人自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1项目名称：中纺绿纤公司厂区地面硬化项目

2.2招标编号：ZFLX.CGB.ZBB-20220601

2.3招标范围：中纺绿纤公司厂区地面硬化施工。

2.4分包情况及其他要求：

| 包号 | 包名称 | 面积 | 计划工期 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中纺绿纤公司厂区地面硬化项目 | 约9000平方米 | 自合同签订后20天内完成 | 新乡经济技术开发区中纺绿纤公司厂区 |

## 投标人资格要求

3.1参加投标的企业必须具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3.2 承担本项目的主要人员要求：项目经理持有建筑专业二级及以上注册建造师证书（注册于投标人单位），持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，须提供注册建造师证书及安全生产考核合格证书复印件；

3.3投标人参加采购活动前3年内（2019年1月1日起至投标文件递交之日），在经营活动中没有重大违法记录，且在本项目投标截止期前未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

3.4本项目不接受联合体投标。

## 招标文件的获取

4.1本项目招标文件以电子文件形式发放。

4.2招标文件发放时间：2022年6月2日到2022年 6月7日。

## 招标保证金

## 5.1本次招标投标保证金10万元（以电汇形式），投标方于投标截止日期前缴纳。招标方于开标后7日内退还各投标方。招标方收取保证金账户信息如下：

账户名称：中纺院绿色纤维股份公司

开户行：中国银行股份有限公司北京西城支行

账  号：345464911753

## 投标文件的递交

6.1递交投标文件截止时间为2022 年6月22日 ，地点为河南新乡经济技术开发区新长路南侧中纺绿纤公司。

6.2参加投标的企业需要在通用技术集团中心采购平台（https://cg.gt.cn/）进行供应商信息注册，注册后对该招标文件进行报名响应。逾期未进行相关注册报名的投标企业，报价无效。

6.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 发布公告的媒介

## 中国通用技术集团中心采购平台https://cg.gt.cn/

## 中纺绿纤公司官网http://www.grecell.cn/

## 中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn/

## 招标文件的澄清、更正或修改

招标单位有权对已发出的招标文件进行澄清、更正或修改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分，通过发布公告予以通知。投标人报名时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时通知招标人的，招标人不承担因此引起的一切后果。投标人在投标截止时间前需自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看造成的后果自负；

## 联系方式

招标人：中纺院绿色纤维股份公司

地址：河南省新乡经济技术开发区新长路南侧

邮编： 453000

电话： 0373-3662699

联系人： 蒋奔

# 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件进行评分。

| 评分因素 | 评价指标和分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务评分 （10分） | 类似业绩（6分） | 在满足资格条件的基础上，每增加一个有效业绩得2分，最多得6分。投标人需提供业绩证明文件。 |
|  | 项目经理业绩 （2分） | 在满足资格条件的基础上，每增加一个有效业绩得2分，最多得2分。投标人需提供业绩证明文件。 |
|  | 文件编制质量 （2分） | 对投标文件内容是否完整、简练，结构是否符合要求，是否编制连续页码且双面打印，目录与正文是否对应，文字、复印件是否清晰等进行类比，综合评审：符合要求：2分；基本符合要求：0-1分 |
| 技术部分 （40分） | 施工方案 （15分） | 具有丰富施工经验，组织严密、周全、针对性强、重点和难点的相关内容突出、先进、可行：15-8分；基本可行：7-0分 |
|  | 工程进度保障措施（15分） | 措施合理、针对性强、满足需要：15-8分；有瑕疵：7-0分 |
|  | 安全、质量保证体系与控制措施（5分） | 目标明确，体系完整、职责明确，重点、难点、关键部位、工序有针对性措施：5-3分；有瑕疵：2-0分 |
|  | 项目管理机构及职责（5分） | 机构设置合理，职责明确：5-3分；机构设置较合理、职责明确，但有欠缺：2-0分 |
| 投标报价（50分） | 投标报价 （50分） | 一、评标基准价确定： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分； 二、得分： 价格得分=（评标基准价/投标报价）×50； |

# 技术要求

## 本次施工按照图纸组织施工。（详见附件：图纸）

# 合同条款及格式

中纺绿纤公司厂区地面硬化施工

工程承包合同

发包人：

承包人：

二〇二二年  月

## 合同协议书

本协议书由              (以下简称“发包人”)与           （以下简称“承包人”）在  市  商定并签署。经双方协商：承包模式为总价模式。合同总价格为人民币     元整(￥     元)。

一、 工程概况

1.1工程名称： 中纺绿纤公司厂区地面硬化施工工程

工程地点：  河南新乡经济技术开发区新长路南侧

承包范围： 厂区地面硬化施工

1.2 开工工期： 自合同生效日起

工    期：

1.3 合同价款：

金额（人民币大写）：          元

二、 合同文件及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

（1）合同协议书及合同执行过程中签订的补充协议；

（2）合同条款、合同附件（包括经双方确认技术规范等）；

（3）标准、规范及有关技术文件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件（含招标文件补遗书与此有关的部分）；

（6）投标文件（包括承包人在评标、合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（7）投标报价表、设备清单、材料清单；

（8）双方确认的图纸（包括设计说明及技术文件）；

（10）其它经双方同意进入合同的有关文件。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。

- 承包人承诺：

保证按合同约定进行工程施工、质保期内的服务并履行其他合同义务。

- 发包人承诺

保证按合同约定的方式和时间向承包人支付合同价款并履行合同约定的其他义务。

七、 项目经理姓名：

本协议书经双方签字盖章之日起生效。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： （签字） | 法定代表人或其授权代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

## 合同条件

鉴于承包人对发包人就中纺绿纤公司厂区地面硬化施工项目总承包，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，根据中华人民共和国民法典、建筑法等相关法律法规的规定，双方订立合同如下：

### 第1条  发包人

1.1工程场地

发包人应负责工程场地工作，保证承包人在开工日前得以进入和使用工程场地。

1.2 资金安排和付款

发包人应合理安排资金, 保证按本合同约定及时、足额向承包人支付合同项下的应付款项。

1.3 协调

发包人应协调承包人履行本合同过程所涉及的与第三方之间的关系。

### 第2条  承包人

2.1 承包人承诺

2.1.1服从发包人现场协调、安排。

2.1.2在合同约定工期内履约时不以任何理由提出涨价、降低标准等影响发包人利益和工程进展的要求。

2.1.3遵守项目建设所在地税收法规，保证不因税收问题影响发包人正常的工程建设管理工作，否则，由发包人在承包人的安全文明施工措施费中扣除。

2.1.4现场项目经理,项目总工程师，必须与投标时一致，除非发包人要求更换。现场项目经理和项目总工程师保证驻守施工现场，确需离场时，按工程管理的相关要求办理离场手续。

2.1.5严格按照项目进度计划要求按期保质完成，不影响工期总目标和各节点工期计划目标，不存在赶工费、配合费问题。

2.1.6做到工程款专款专用，不将本项目的工程款挪用到其他项目，如有发生，发包人有权要求承包人立即纠正，并处以挪用部分的一倍罚款，该款项由发包人在承包人下一期工程款中直接扣除。

2.1.7依约按时足额支付劳动用工工资，不发生因拖欠用工工资引发影响发包人正常工作及上访等事件。

2.1.8在施工过程中遵守政府的各项法令和规章，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章；遵守双方或多方约定的现场管理规定；承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款（包括对发包人造成的损失和罚款）。

2.1.9 按合同约定和发包人的要求，提交相关报表、资料。

2.2 服务范围

承包人应在合同约定的期限内，依照合同约定负责全面完成工程。承包人服务的具体内容见附件-技术要求。

2.3项目经理部

承包人应在工程场地设置项目经理部（下称“项目经理部”）。项目经理部是承包人履行其在本合同项下义务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应包括下列人员：

- 项目经理。需与投标文件一致。现场项目经理须常驻项目场地，如果现场项目经理需要离开项目场地，应经发包人批准，并授权一名现场项目副经理履行现场项目经理的职责。

承包人需更换项目经理时，应提前【15】天以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目经理须继续履行本协议约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，视为项目经理擅自离岗，并按上段约定向发包人支付违约金，承担违约责任；

(2) 项目总工程师、各专发包人总工程师；

(3) 质量保证人员和安全监察人员；

(4) 其他专业工程师。

发包人有权要求承包人立即从工程中撤出其认为行为不轨、不能胜任职责或玩忽职守的人员，上述人员一旦被撤换，无发包人的批准不得重新在工程场地上工作。

2.4 劳动用工

2.4.1 承包人应与所雇用的劳动者签订劳动合同，切实加强用工管理，按合同约定按时足额支付用工费用。

2.4.2不得发生工人因劳动报酬等问题而引起的集体上访、聚众闹事等事件，如有发生，发包人将依据当地劳动部门裁定的结果从合同款项中予以扣除。

2.4.3每发生一起工人集体上访、聚众闹事等事件，处以承包人50万元/次的罚款并在工程款中扣除。

2.5 工程质量保证

承包人应按合同约定的图纸施工，保证工程质量。

2.6 安全保证

2.6.1 安全施工

承包人应遵守职业健康、安全和环境保护的规定。

2.6.2  因承包人未遵守发包人通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

2.6.3  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

2.7职业健康和环境保护保证

承包人应遵守职业健康、安全和环境保护的规定。

2.8进度保证

承包人按本协议约定的项目进度计划，合理有序地组织施工，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

### 第3条  工程实施

3.1 施工组织

承包人应在本合同约定时间内完成。

3.2 图纸

承包人应严格按照经发包人批准的图纸（包括补充图纸）执行。

3.3 工程现场

3.3.1承包人承认并应被视为在签订合同之时已对工程场地进行了充分的踏勘，对工程场地周围的环境、场地现状、可能发生的困难与风险已充分考虑，并反映到合同价款中，同时确认工程场地可以充分满足工程建设的需要。

3.3.2承包人应及时清理工程场地或以其它方式不使因承包人履行义务而产生的废物、垃圾和其它瓦砾在工程场地上堆积。在工程完工后【14】天内，承包人应从工程场地内清除所有的废物、垃圾和其它瓦砾，使工程场地处于整齐、干净及可用状态。承包人应在有关保修期满之日或之前，撤离或拆除所有人员和不属于发包人所有的工具、施工设备和临时工程。所有的清理与处理工作都应依法进行，并不得影响项目的正常运行。

3.3.3承包人应提供适当、足够的保护，以使工程、工程场地、设备材料、施工设备、工具和其它财产在承包人履行本合同义务期间免受损坏或损失。如果进出工程场地需要通过公共土地，承包人应要求其雇员或分包商的人员避免损坏工程场地以外的财产，并避免对公共土地造成破坏。

3.3.4承包人在工程建设期间应采取必要的措施以保护所有公路、排水道、管道和其他第三方的设施免受损害。如果该类第三方设施因承包人行为遭到损坏或毁坏，则承包人应自费予以重建、修理、更换或赔偿，以保护发包人免受任何该类第三方索赔。

3.4 工程协调会议

在工程建设过程中，双方可不时通过会议或其他形式进行必要的沟通和联络，处理合同执行过程中出现的相关问题。遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊原因外，另一方应同意参加。双方应就会议所议事项形成工程协调会议纪要，所签纪要对双方均有约束力。

3.5 水、电、通讯及临时设施

承包人应负责本项目建设工作范围内水、电、通讯设施及临时设施的安装、维护，费用由承包人负责。

3.6 环境保护

承包人在施工过程中应严格遵守国家和地方的有关环境保护的法律以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法律或本合同的规定所造成的环境破坏及人员伤亡和财产损失承担全部责任。

### 第4条  工期

4.1完工期限

承包人保证在合同约定的期限内完成全部工程。

4.2 延期开工

承包人如不能按时开工，应当于发包人确定的开工日期【7】天前，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意承包人的延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。由承包人原因延迟开工造成的一切损失由承包人承担，工期不予顺延。

4.3 暂停施工

发包人在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在发出要求后【7】天内提出处理意见。承包人应按发包人要求立即停止施工。

4.4误期赔偿

如果承包人未按规定工期完成全部工程，应按合同约定向发包人支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的支付或扣除并不减轻或解除承包人完成工程的义务或合同约定的承包人的其它义务和责任。

因承包人原因导致延误，每延误【1】天的误期赔偿金额为5000元，累计最高赔偿金额为本项目合同价格的【5%】；

### 第5条  工程质量

5.1 质量要求

承包人应严格按照发包人批准的施工图组织施工，确保工程质量达到招标文件要求。

5.2质量保证期

保证期为施工验收合格后12个月。如果在质量保证期内,施工项目需要保修，应接到通知后到厂维护。

5.3未达到质量条件的处理

对于质量达不到规定的质量条件的工程，发包人要求承包人返工。承包人应在发包人指定的时间内返工，直到工程质量符合规定的条件。因承包人原因达不到规定条件的，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到规定条件，承包人应对发包人造成的所有损失承担违约责任。

### 第6条  安全文明施工管理

6.1 安全管理

6.1.1 发包人的安全责任

(1)发包人有协助乙方搞好工程生产安全的义务。有监督、检查承包方执行国家安全生产有关法律、法规情况的权力，有权对承包人不符合安全文明施工规定的行为进行制止、纠正，并发出安全隐患整改通知书，直至清退出场。

(2)发包人应要求承包人制定安全文明施工措施方案，在开始施工前报发包方备案。

(3)发包人在监督检查过程中，若发现承包人有“三违”情况危及人身、设备安全时，应及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。

6.1.2 承包人的安全责任

承包人作为工程项目施工总承包单位，施工现场的安全生产负总责，依法对工程项目施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等事故承担全部安全责任。

(1) 安全目标

承包人应确保在工程施工过程中达到以下安全目标：

不发生人身死亡事故；不发生主要设备、重大施工机械损坏事故；不发生重大火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；不发生压力容器爆炸事故；不发生重大环境污染事故和重大垮（坍）事故等，如果承包人未能达到上述安全目标或违反了其他安全义务，发包人有权按照安全协议从项目款中扣除相应的款项。

(2) 强化施工安全管理

承包人应建立HSE管理机构、按照规定配备HSE管理人员。

承包人应执行国家、行业及地方关于安全生产的法律法规、条例和规定，接受发包人对施工安全的监督管理并认真执行发包人发出的有关施工安全管理工作的任何指示。采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，消除事故隐患，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序，保证施工人员在施工中的安全与健康。

不得转包给不具有相应资质的单位承担工程施工任务的。

(3) 发包人对危险行为的处理

承包人应严格按照安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。若发包人合理认为承包人履行本合同的行为将会构成安全危险、环境危险、工程场地附近地区的人身损害或财产损失的危险，其有权要求承包人停止工程或其任何部分的施工，或要求承包人在自担费用和责任的情况下以其他合理的方式进行施工。

(4) 特殊环境作业

在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应按国家有关规定提出相应的安全防护措施，相关的安全防护措施费用由承包人承担。

(5) 安全责任范围

承包人应对工程及其管辖范围内的人员、设备和材料的安全负责。

(6) 赔偿责任

除非合同另有规定，发包人对本合同执行过程中发生的承包人（包括分包商）人员死亡或伤残，或财产的损失或损害不承担责任。发生应由承包人负责的人身伤亡、财产损失或损害时，承包人应自行承担赔偿责任。承包人应保证发包人免于遭受与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼。

6.2  安全文明施工

6.2.1 承包人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度，并制订和实施切实可行的安全文明施工措施。

6.2.2 承包人应使施工总平面管理达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪、防风要求。

6.2.3 承包人应保持施工临建设施完整、环境清洁；生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。

6.2.4 承包人应严格执行有关的环境卫生标准要求。一方面现场不积水，保持排水畅通；另一方面要防止尘土飞扬，定期洒水，保证施工人员的身体健康，为施工现场创造一个良好的工作环境。

6.2.5 承包人应保证每个作业面都做到“工完料尽场地清”，剩余材料堆放整齐，废料及时清理。

6.3 安全文明施工措施费

安全文明施工措施费已包含在合同价格中，合同价格的【1.5%】为承包人的安全文明施工措施费，发包人有权监督承包人按要求做好工程场地的安全文明施工。承包人应当按照规定使用安全文明施工措施费，不得挪作他用。承包人不按规定使用安全文明施工措施费或安全文明措施落实不到位的，发包人有权责令其改正并可要求其支付相当于发包人已支付安全文明措施费【200%】的违约金。应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，应当编制安全生产费用使用计划，专款专用。

### 第7条  验收

7.1 施工结束后，发包人进行项目验收。

7.2不能满足合同的要求

（1）如果本合同下工程的任何部分不能满足本合同的要求，那么发包人将拒绝接受该工程，承包商则应对出现的问题进行纠正。

（2）如果承包人在收到缺陷修复要求通知书后，没有在合理的时间内对不良部件或不利条件予以纠正，那么发包人也可以自行采取必要的补救措施。发包人由此而产生的所有费用将从承包人的未支付款中扣除，不足扣除的，由承包人赔偿发包人损失。

（3）在出现上述情况时，发包人将保留自行根据当时情况作出最佳选择的权利。

### 第8条  合同价格与支付

8.1 合同价格

本项目合同价格为人民币        元（ ￥    元）。包括承包人的利润及在合同执行过程中需支出的所有成本、税金、物价上涨费、政策性调整增加费等所有一切费用。

8.2 付款方式：承兑付款。

（1）合同签订后，于7日内支付合同总额的30%；

（2）项目验收后，支付合同总额的60%；

（3）质保期12个月，于质保期满验收合格后支付合同总额的10%。

8.3发票

承包人按国家税法规定开具相应增值税专用发票。如遇国家增值税税率调减政策变化，根据法规执行相关规定相应调减开票金额和付款金额。

### 第8条  工程变更

8.1 变更事由

发包人可自行决定或基于承包人的申请对本合同工程做出变更，变更均不影响合同总价和项目工期总目标的不变特性。但承包人违约或其他由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担，并承担因此造成的发包人损失。所有这些变更均须有书面的变更指令确认，只有发包人才可以发出变更指令。

8.2  变更程序

如承包人意识到并有理由相信会有工程变更的情况发生时，应主动给发包人发出一份变更申请。所有变更申请应包括足够的文件以便能使发包人确定：

(1) 必须进行变更的因素；

(2) 变更可能给合同价格带来的影响（仅对由于发包人提出超出合同约定标准的情况下适用）；

(3) 变更可能给进度计划带来的影响；

如果发包人同意上述变更申请，应在收到变更通知后【10】个工作日内向承包人发出变更指令。

### 第9条  工程保险

9.1 承包人投保险种

承包人应考虑工程实施风险，以其自身为受益人在本合同有效期内投保国家法律法规规定的相关保险险种（如自身人员保险、施工设备保险第三方责任险等一切险种），有关保险费用已包含在合同价格中。

9.2 投保不免除责任

无论承包人是否进行投保均不免除其根据本合同所应承担的其他任何责任和义务。

### 第10条  违约责任

10.1承包人的违约责任

承包人如果因自身原因，导致未能按合同约定实现对工程建设的工期、质量、安全的有效控制，应按本合同条款的规定向发包人支付违约金。

10.1.2 质量违约责任

如果因承包人原因工程质量未达到合同所规定的标准，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，承包人并应承担因此造成的发包人所有损失。

10.1.3 安全保证违约责任

如果承包人未能实现合同约定的安全目标，发生安全事故的一切责任由承包人承担，导致发包人遭受有关部门处罚时，发包人有权要求承包人支付相当于受罚金额【200%】的违约金。

10.1.4 其他违约责任

承包人违反本合同下的其他义务时，发包人有权要求其纠正，如果承包人在收到发包人的纠正要求后【3】天内未纠正其违约行为，发包人可自行或委托第三方履行本应由承包人履行的义务（合同另有规定的除外），由此发生的额外费用由承包人承担。

10.2  发包人的违约责任

如果由于发包人自身原因迟付合同价款超过【30】日，承包人应以书面形式通知发包人，发包人在收到通知书【30】日内不予合理答复或亦未在承包人同意的可以合理做出补救的更长期间(不超过【60】天)内做出补救措施，则承包人从该合理期限结束之日起有权停工，并从其次日起按照同期银行贷款利率获得发包人的逾期付款违约金。

10.3 违约金支付

任何一方在本合同项下应支付给另一方的违约金款项到期未支付时，受损害方可在下一个付款点的付款中冲抵，并无须承担由此引起的任何责任。

### 第11条  不可抗力

11.1 不可抗力事件

在本合同中，“不可抗力事件”指本合同任何一方在本合同签订时不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于战争、台风、洪水、泥石流、山体滑坡、火灾、龙卷风、地震。但一方的经济困难或其雇员的罢工或劳资纠纷导致履行本合同项下义务的延误或停止均不属于不可抗力事件。

11.2 通知

遭受不可抗力事件的一方应尽其一切合理努力减轻或避免不可抗力事件所造成的损失或损害。同时，该方应在不可抗力事件发生后【7】天内将此事件书面通知对方，详细叙述不可抗力事件影响的程度，对其履行合同能力的影响程度，并附有关部门出具的不可抗力事件发生的有效证明文件。

11.3 终止合同

受制于本合同其他条款的规定，如果不可抗力事件持续达【120】天或以上，则发包人和承包人均有权按本合同第【11.3】款的规定提前终止本合同。

### 第12条  争议解决

12.1 友好协商

由于本合同的履行及与本合同有关的其他事项而产生的所有争议应首先通过友好协商进行解决，如在任何一方收到对方发出的要求进行友好协商的通知后【30】天内双方未能通过友好协商解决争议，则任何一方均可按【12.2】款的规定将此争议提交有关部门进行调解。

12.2 调解

经友好协商未能解决的争议将提交双方同意的第三方进行调解。调解所需的费用由双方平均分摊。如果争议在调解开始后【30】天内仍未能解决，则任何一方可将争议按【12.3】款规定申请仲裁。

12.3 仲裁

如任何争议未能按本合同【12.2】款通过调解解决，则任何一方应有权将争议提交【合同签署地】仲裁委员会按其当时有效的规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。

除提交仲裁的争议条款外，本合同其他条款在仲裁程序进行期间应继续履行。

### 第13条  其它

本合同附件作为本合同的组成部分，本合同正本一式六份，双方各执三份，都具有同等法律效力。本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

附件：中纺绿纤公司厂区地面硬化施工图纸

## 投标文件格式

正/副本

投标文件

招标编号：

投标人：

法定代表人或

其委托代理人：        （签字）

日  期：        年    月    日

一、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中纺绿纤公司厂区地面硬化项目 | 大写： 小写： |
| 2 | 施工期 |  |
| 3 | 备注 |  |

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或签章）

年   月    日

二、项目清单与计价表

详见附件：项目清单

## 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：     	性别： 	年龄： 	职务：

系  	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字）

委托代理人：                            （签字）

年     月     日

## 四、授权委托书

本人           （姓名），系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字）

委托代理人：                            （签字）

年     月     日

## 商务和技术偏差表

| 序号 | 条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或签章）

年   月    日

## 资格审查资料

- 基本情况表

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 地址： | 注册资金： | 电话： |
| 1.管理层联系人： |
| 姓名 | 职位 | 联系号码（电话、手机） | 邮箱 |
|  | 总经理 |  |  |
|  | 经营副总 |  |  |
|  | 技术副总 |  |  |
| 2.公司性质： |
| 国有 |  | 独资 |  | 合资 |  | 民营 |  | 私营 |  |
| 公司网址： | 成立日期： | 公司面积： |
| 3.雇员情况： |
| 总人数： | 生产员工： | 经营员工： |
| 4、主要配置（包括但不限于：土地、房屋、设备等如填写不下，可另增加附页） |
| 序号 | 名称 | 基本情况 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 5.公司主要生产、经营产品：（如填写不下，可另增加附页） |
| 序号 | 产品名称 | 年产值 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 6.第三方认证，并提供复印件：（如填写不下，可另增加附页） |
| 序号 | 证书名称 | 组织名称 | 获证时间 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 7.业绩、分子公司等其他相关资料（可附页） |
| 上述基本情况为我公司仔细阅读后如实填写，如有不实之处产生的法律后果由我公司自行负责。 |

- 资质要求

- 信誉要求

- 承担本项目的主要人员要求

（五）其他

七、项目业绩

投标人名称：

招标编号∶

| 序号 | 签约单位 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.投标人需提供合同复印件，至少包括合同首页、签字盖章页、供货范围页及签订日期；（加盖投标人公章）。

投标人全称：                      （盖章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或签章）

年   月    日

- 密封要求

投标文件正本1本，副本2本，必须密封送达，在封口处要贴封条，并加盖印章。封套上请写明：

（1）投标单位名称；

（2）投标单位地址；

（3）招标项目名称、招标编号；

（4）经办人及联系电话；

（5）注明“开标时间前不得开启”。