关于太仓市“娄江杯”和苏州市“姑苏杯”市政优质工程

预申报及中间检查要求的通知

各相关单位：

为进一步提升我市市政优质工程的创建水平，并且根据苏州市“姑苏杯”优质工程的创建要求及我市“娄江杯”评选办法和评审会议精神，现将本市市政“娄江杯”和苏州市“姑苏杯”优质工程奖（市政等类）预申报及中间检查的要求作如下重申：

一、本市“娄江杯”市政优质工程的预申报

根据《太仓市“娄江杯”市政优质工程评审办法（2019）年版》（太住建〔2019〕52号）的规定：

1、预申报时间：拟申报工程在取得施工许可证（含临时开工证明书）后30天内，由申报单位自愿进行。工程开工时间过长，特别是接近竣工的工程因无法进行创建过程管理，请施工企业不要再预申报。

2、预申报材料：①申报表（附件一）；②太仓市优质工程创建目标计划书；③工程中标通知书（或承接业务通知书）复印件。上述材料各一份。申报表和创建目标计划书上须加盖企业公章。注：正式申报时必须有施工许可证。

3、太仓市住建局建工科在收到申报单位“预申报材料”后，登记备案，以便由市政科和协会进行跟踪监督。未进行预申报并报送“预申报材料”的一律不得参加太仓市“娄江杯”市政优质工程的评审。

二、苏州市 “姑苏杯”优质工程奖（市政等类）的预申报

1、申报单位在进行太仓市“娄江杯”市政优质工程预申报填报申报表时，可在相关栏目中注明。

2、填写“苏州市‘姑苏杯’优质工程奖（市政等类）预申报项目备案表”（附件二），并在施工单位栏加盖公章, 报送至太仓市建筑行业协会, 之后由协会统一向上报送。

3、太仓市“娄江杯”市政优质工程预申报材料报至太仓市住建局建工科。未进行苏州市“姑苏杯”优质工程奖（市政等类）预申报备案手续的工程项目不得正式申报。

三、中间检查

所有预申报太仓市“娄江杯”（市政）优质工程的项目必须进行中间检查，未经过中间检查的项目不得参评“娄江杯”。施工单位在工程主体被隐蔽之前（一般为形象进度的30~50%）主动向协会书面提出进行中期质量检查的申请（附表三），协会将根据项目创优预申报的级别，及时组织有关方面专家组至项目现场对工程进行现场查验，由专家填写中间检查现场查验记录表，施工单位留档保存待正式申报时使用。

太仓市建筑行业协会

二○二一年十一月十八日

附表一：

太仓市“娄江杯”优质工程创建计划表

申报单位（章）：                                             填报日期

| 工程名称（地址） |  |
| --- | --- |
| 结构类型/层次 |  | 建 筑 面 积M2、造 价（万元） |  |
| 工程开工日期 |  | 工程竣工验收日期 |  |
| 建 设 单 位 |  | 驻 工 地 代 表 姓 名、手 机 |  |
| 监 理 单 位 |  | 总 监 理 工 程 师 姓 名 手 机 |  |
| 设 计 单 位 |  | 审 图 单位 |  |
| 项 目 经 理 |  | 手机号码 |  |
| 主体封顶估计时间 |  |
| 创 优 目 标 | 娄江杯□ 姑苏杯□ 扬子杯□ 国家级□ |
| 工程概况及申报理由： |
| 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 | 设计单位意见： （盖章） 年 月 日 | 监理单位意见： （盖章） 年 月 日 |

注：1、本表一式二份报评审委员会办公室。

填 报 人：                    联系电话：

附表二：

苏州市“姑苏杯”优质工程奖（市政等类）预申报项目备案表

施工单位：（盖章）													工程所在地建设行政主管部门：（盖章）

| 序号 | 工程名称 | 中标 （万元） | 开、竣工 时间 | 施工许可证号 | 质量监督注册号 | 建设单位 | 监理单位 | 项目经理（建造师） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：							    联系电话：                             填报日期：     年    月   日

注：1、如尚未办理施工许可和质量监督手续，填写“无”或“正在办理中”；

2、请附：①中标通知书复印件 ②创优计划

附表三：

太仓市建筑行业协会

市政工程中间检查申报表

| 工程 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 道路□ 桥梁□ 管线□ 配套□ 其它□ |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 总 监 |  |
| 造价 |  | 工程地点 | 位置附后并微发 |
| 标书开、竣工日期 |  | 实际开、竣工日期 |  | 目前进度（%） |  |
| 拟申报优质工程级别 | 娄江杯□ 苏优□ |
| 申 报 内 容 | 注：凡隐蔽工程的请注明具体的实际进度。 |

现场联系人          电话                申报日期：     年   月   日

（申报企业盖章）

太仓市建筑行业协会

市政优质工程中间检查现场查验记录表

| 申报序号 | 工 程 名 称 | 中标价 | 施工单位 | 项目经理 | 建设单位 | 监理单位 | 总监 | 开工时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查情况 | 1、资料： |
|  | 2、现场： |
| 建议 意见 |  |
| 项目负责人签字 | 年 月 日 | 检查 人员 签字 | 年 月 日 |

太仓市建筑行业协会（盖章）

太仓市建筑行业协会

市政优质工程中间检查整改回复表

| 申报序号 | 工 程 名 称 | 中标价 | 施工单位 | 项目经理 | 建设单位 | 监理单位 | 总监 | 开工时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改情况 | 简述： |
| 总监理工程师（签字）： 监理单位（盖章） 年 月 日 | 施工单位项目经理（签字）： 施工单位（盖章） 年 月 日 |

注：

1、应针对整改意见对应逐条描述整改结果；

2、整改回复用章如采用项目部章应经法人单位授权。

3、回复单一式3份，协会、监理、施工单位各1份。

4、整改情况须附相关资料、图片等证明