竞争性磋商文件

采购项目名称：长沙智谷光年项目勘察服务（第二次）

采   购   人：湖南智谷城市运营管理有限公司

采 购 编 号 ：XJCG-F202403260022

委托代理编号：FZJTCG2024-11

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

2024年4月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  磋商邀请

法正项目管理集团有限公司（采购代理机构）受 湖南智谷城市运营管理有限公司 （采购人）的委托，对 长沙智谷光年项目勘察服务（第二次） （项目名称）项目进行竞争性磋商采购，现采用 发布公告 方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

# 一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：长沙智谷光年项目勘察服务（第二次）

2、采购编号：XJCG-F202403260022

3、委托代理编号：FZJTCG2024-11

4、采购项目标的、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：长沙智谷光年项目勘察服务（第二次）。因湖南智谷城市运营管理有限公司扁平化管理，合同签订、项目验收及项目付款方为长沙慧城置业有限公司，该公司系湖南智谷城市运营管理有限公司的子公司。具体情况详见“第四章 采购需求”。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 项目基本概况 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙智谷光年项目勘察服务（第二次） | 1 | 具体要求详见磋商文件 | 708750.00元。综合单价上限值75元/米，工程量按实结算。 |

# 二、采购项目预算：708750.00元。综合单价上限值75元/米，工程量按实结算。

# 三、供应商资格条件：

# 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

# （1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）；

# （2）法人或负责人提交法定代表人身份证明原件（格式见附件）或者委托代理人提交法定代表人授权委托书原件（附近三个月内任意一个月社保证明）并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；

# （3）法人或负责人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)副本复印件；

# （4）根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

# 2、供应商特定资格条件：供应商须具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察专业[岩土工程(勘察)]甲级资质（提供有效的相关证书扫描件并加盖供应商公章）。

# 四、获取磋商文件的时间、地点、方式

# 1、凡有意参加磋商采购活动的，请于 2024 年 4 月 8 日起至 2024 年 4 月 15 日(节假日除外)，每日上午9：00至 12：00 、下午2：00至5：00(北京时间)，持营业执照或事业单位法人登记证书、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证到长沙市望城经济技术开发区雷锋大道1389号征鸿·城市时光商业广场商务办公楼805（详细地址）领取磋商文件。

# 2、本磋商文件公告期为 2024 年 4 月 8 日起至 2024 年 4 月 11 日。

# 五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2024年 4 月 19 日14时30分（北京时间），地点为长沙市望城经济技术开发区雷锋大道1389号征鸿·城市时光商业广场商务办公楼805(指定地点)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

# 六、采购项目联系人姓名和电话

采购人：湖南智谷城市运营管理有限公司

地  址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号慧谷科技产业园A-1检测大楼2502、2503

联系人：张先生

电  话：0731-88096759

代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：长沙市望城经济技术开发区雷锋大道1389号征鸿·城市时光商业广场商务办公楼805

联系人：郝志品、罗慧

联系电话及传真：0731-88325667

监管部门：湖南智谷投资发展集团有限公司审计监察部

联系电话：0731-85581812

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 长沙智谷光年项目勘察服务（第二次） |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南智谷城市运营管理有限公司 地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号慧谷科技产业园A-1检测大楼2502、2503 电话： 0731-88096759 联系人： 张先生 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：法正项目管理集团有限公司 地址：长沙市望城经济技术开发区雷锋大道1389号征鸿·城市时光商业广场商务办公楼805 电话：0731-88325667 联系人：郝志品、罗慧 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件： （1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）； （2）法人或负责人提交法定代表人身份证明原件（格式见附件）或者委托代理人提交法定代表人授权委托书原件（附近三个月内任意一个月社保证明）并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件； （3）法人或负责人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)副本复印件； （4）根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、供应商特定资格条件：供应商须具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业甲级资质或工程勘察专业[岩土工程(勘察)]甲级资质（提供有效的相关证书扫描件并加盖供应商公章）。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ■ 本项目拒绝采购进口产品 □ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、磋商文件 |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 在磋商过程中，磋商文件的技术、商务要求以及合同草案条款可能发生实质性变动，由磋商小组根据磋商情况确定。如有变动，磋商小组将书面告知供应商。供应商书面回复和进行响应承诺。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2024 年 4 月 8 日起至 2024 年 4 月 15 日17：00止 |
| 第二章第11.2款 | 领取磋商文件时应提供的资料 | 营业执照或事业单位法人登记证书、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2024年 4 月 19 日14时30分（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 708750.00元。综合单价上限值75元/米，工程量按实结算。 |
|  | 项目最高限价 | 708750.00元。综合单价上限值75元/米，工程量按实结算。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■ 不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的样品： ,提交的时间： 、地点： 。 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本壹份，副本贰份（以及响应文件正本PDF扫描件电子文档一份存至U盘随响应文件同时密封递交） |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目响应文件 采购编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙市望城经济技术开发区雷锋大道1389号征鸿·城市时光商业广场商务办公楼805 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |
| 第二章第37.1款、 | 发布媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南智谷投资发展集团有限公司官网（https://www.hnzhigu.cn/） |
| 七、其他规定 |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 经采购人同意，本项目采购代理服务费由成交供应商在领取中标通知书时参照计价格【2002】1980号文的规定向采购代理机构一次性缴纳。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 一、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与本项目采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 二、本项目为非政府采购项目，政府采购相关规定仅作为参考。 |

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 F技术＝45分 | 项目理解 （9分） | 供应商根据本项目的勘察工作范围和任务的描述，阐述对本项目的理解（对项目有较详细和针对性的调研，对项目背景、项目实施情况非常熟悉，对于本项目任务目标及需求理解深刻），项目总体勘察思路（思路清晰、内容全面、符合项目实际），工作流程（符合实际，可操作性强，勘察成果提交及进度安排完全满足本次采购要求）进行评分。 完全满足上述要求的得9分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣3分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完9分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 对项目勘察的特点与关键技术问题的认识 （8分） | 根据供应商对本项目勘察特点的理解程度、对关键技术问题的把握情况、技术方案满足勘察规范要求情况以及其对策措施的有效可行性进行评分。 阐述合理清晰、相关分析系统透彻、技术方案完全符合勘察规范要求、针对本项目实际提出的解决思路和对策措施有效、切实可行且合理科学的得8分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣2分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完8分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 勘察工作量与计划安排 （8分） | 根据供应商对本项目勘察工作量、工作进度计划、拟建立的项目组织架构、设备进场计划安排进行评分。 切实可行且合理科学的得8分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣2分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完8分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 保证措施 （6分） | 根据供应商对本项目的勘察质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施进行评分。 切实可行且合理科学的得6分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣2分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完6分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 安全文明施工方案及技术措施 （4分） | 根据供应商对本项目的安全文明施工方案的合理性（思路清晰、内容全面、符合项目实际），及技术措施的切实可行性和合理科学性进行评分。 完全满足上述要求的得4分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣2分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完4分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 后期服务的安排及保证措施 （6分） | 根据供应商拟投入本项目的后续配合服务人员安排合理性，后续配合服务内容（承诺完成的内容全面完整、深度符合规定、时间符合本项目要求）及保证措施切实可行性和合理科学性进行评分。 完全满足上述要求的得6分，上述评价内容中有缺漏项的每处扣2分，不切和项目实际的每处扣1分，扣完6分为止，无相关内容不计分。 |
|  |  | 合理化建议 (4分) | 根据供应商对本项目重点问题进行了研究并提出符合本工程特点的建议、实施建议方案切实可行性进行评分。 具备完整、合理科学、切实可行的合理化建议每条计1分，满分4分，明显不合理或无相关内容不计分。 |
| 2 | 商务 F商务＝25分 | 类似业绩 （16分） | 1、供应商自2021年4月1日以来有类似工程勘察业绩的，每提供一个业绩计2分，最多计10分。 （注：时间以勘察合同签订时间为准，响应文件中须提供勘察合同扫描件并加盖供应商公章，否则不计分）。 2、拟任本项目负责人自2021年4月1日以来有类似工程勘察业绩的，每提供一个业绩计3分，最多计6分。 （注：时间以勘察合同签订时间为准，勘察合同中需体现项目负责人姓名或合同委托方出具项目负责人的证明文件，响应文件中须提供勘察合同、合同委托方出具的证明文件（若有）扫描件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  | 荣誉奖项 （4分） | 供应商从招标公告发布之日起倒算1095天内获得省（自治区、直辖市）级及以上勘察设计协会颁发的省级及以上优秀工程勘察类奖项的，一等奖每个计2分，二等奖每个计1分，三等奖每个计0.5分。 （注：（1）提供奖项相关证明文件扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。（2）时间以获奖证书载明的时间或文件颁发的时间为准。（3）同一工程获取两个以上（含本数）表彰和奖励的，按其所获最高奖项计分。） |
|  |  | 团队人员 （5分） | 拟配备项目成员中除项目负责人外每增加一名具有地质或岩土工程相关专业高级及以上职称的或注册土木工程师（岩土）的计2.5分，最多计5分。 （注：响应文件中须提供拟配备人员的身份证、职称证书或注册执业证书、2023年12月至2024年02月内任意一个月在本单位缴纳社会保险证明材料的扫描件并加盖供应商公章，否则不计分。） |
| 3 | 磋商报价 F磋商报价＝30分 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/投标报价）×价格权值 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。 |

说明：

1、评分依据评审标准，对照响应文件进行。评审标准涉及要求提供扫描件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的扫描件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。

2、供应商须对扫描件的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理。

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

# 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）联合体协议

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物或服务方案说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

（9）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  采购合同格式

（此合同为模板合同，最终以甲乙双方正式签订合同为准）

【版本编号：  】

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、工程测量]

工 程 名 称：

工 程 地 点：

发   包  人：

勘   察  人：

勘察证书等级：

合 同 编 号：

签 订 日 期：

# 长沙智谷光年项目勘察合同

发包人（全称）：

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

# 第一条：工程概况

1.1.工程名称：

1.2.工程建设地点：

1.3.工程规模、特征：

1.4.勘察工作量：

1.5.现场管理人员（承包人管理人员须人证合一）

| 序号 | 职位/职务 | 基本信息 | 职称/职业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察项目负责人 | 姓名 |  |  |
|  |  | 电话 |  |  |
| 2 | 勘察现场管理负责人 |  |  |
| 3 | 勘察技术负责人 |  |  |

1.6.工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6.1房屋建筑工程：①进行基础选型分析，抗震设防烈度7度及以上地区液化土判别；②天然地基和复合地基，提供地基持力层类型和埋深、地基承载力和变形参数；③高层建筑深基础/带地下室，提供持力层以上土层夹杂孤石/块石情况、抗浮设计水位、水土腐蚀性、建筑场地类别及其分界线附近的特征周期、高压固结试验（桩基础沉降验算需要时）、抗拔锚杆设计参数（如有）、岩土层桩基设计参数、土层持力层的类型、厚度和承载力、基岩持力层的类型、位置和承载力。

1.6.2基坑工程：提供各土层固结快剪或三轴固结不排水剪强度指标、锚杆的极限粘结强度、砂性土渗透系数、土层夹杂物。

1.6.3边坡工程：①岩质边坡，提供岩层及优势结构面产状，软弱结构面抗剪强度指标或岩体等效内摩擦角，岩土与锚固体极限粘结强度，边坡稳定性分析；②土质边坡/挡墙，提供各土层天然或饱和状态下固结快剪或三轴固结不排水剪强度指标、岩土与锚固体极限粘结强度、挡土墙地基持力层的承载力。

1.6.4.其它要求：       。

# 第二条：发包人向勘察人提供下列文件资料

2.1.提供本工程用地（附红线范围）相关资料；

2.2.提供工程勘察任务委托书和工作范围地形图、建筑总平面布置图；

2.3.提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；

2.4.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；

2.5.发包人不能提供上述资料时，可要求勘察人协助或代为收集。

# 第三条：勘察人应严格按照以下要求进行现场施工

3.1.及时提供合格的施工机械及持证上岗的操作人员，开工前对操作人员及指挥人员进行安全知识学习，并进行安全技术交底；按合理要求的施工时间完成施工内容，保证发包人后续工序正常开展；

3.2.设备进入发包人施工现场后，勘察人机手服从发包人施工管理人员的调度与指挥，并遵守发包人施工现场的规章制度；

3.3.负责施工机械保管、维修、保养；

3.4.严格按照国家设备操作规程施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知发包人。发包人在10天内与有关单位商定，并提出修改或变更文件，勘察人在接到工程变更或征得发包人书面同意后方可继续施工；

3.5.按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施, 做到文明施工、安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如勘察人未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由勘察人承担全部责任；

3.6.勘察人负责提供在雇用期间内设备运行所需的符合运行标准的油料；

3.7.勘察人自行解决施工及生活用水、用电问题；

3.8.勘察人自行负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全；

3.9.勘察人须委任不少于一名管理人员在场管理日常机械运转、操作工作；

3.10.勘察人管理人员须将每天使用的机械单据当天找发包人施工管理人员签名确认，最多不能拖延一日，否则发包人有权拒签；

3.11.勘察人机械工作中不得出现怠工、迟到、早退等现象，如被发包人管理人员发现，每次处以1000 元/人处罚，同时扣除相应工作时间；

3.12.勘察人应严格按照发包人提供的建筑物红线图，勘查钻孔布置图准确放线定位，保证勘查报告中钻孔位置，钻孔岩样的准确。勘察人放线后应通知发包人验线，方可进行钻孔；

3.13.勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护；

3.14.勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案；

3.15.勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

# 第四条：工程质量标准

勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书及技术要求进行工程勘察，并保证在本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料。

# 第五条：开工及提供勘察成果资料的时间和付款及结算方式

5.1.开工及提交勘察成果资料的时间

5.1.1.本工程定于xxxx年xx月xx日开工，xxxx年xx月xx日前出具中间过程报告，xxxx年xx月xx日前出具最终报告（已含法定节假日, 具体开工日期以发包人发出的开工通知书为准），由于勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第七条规定办理。

5.1.2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更或修改导致增加的工程量累计超过工程总价的15%、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

5.1.3.勘察人负责向发包人提供勘察成果资料12份，电子档U盘2个。发包人要求增加的份数另行收费（收费标准为：           ）。

5.2.付款及承包方式

| 工程计价基本信息 |
| --- |
| 计税方式 | 一般计税 | □一般纳税人 |
|  |  | □小规模纳税人 |
|  | □简易计税 |
| 进度款支付方式 | □不含质保金的节点支付 |
|  | □含质保金的节点支付 |
| 承包方式 | □固定总价包干 |
|  | □非固定总价包干 | □报系数工程 |
|  |  | □报单价工程 |

5.2.1.承包方式：

【适用于总价包干工程】:

本合同工程的承包方式为固定总价包干。合同价款包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、机械安拆费、移机、成孔、入岩增加费、施工水电费、出报告的各项费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、技术措施费（包括特殊地质、雨季、场地平整及异常气候施工措施费等）、管理费、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其它措施费、税管费、利润及本合同虽未提及但勘察人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，不论实际费用有无发生，不论各项费用有无涨落亦无论现场情况如何，均不再调整。

【适用于非总价包干工程】:

本工程按全费用综合包干单价包干的方式承包。包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费、机械安拆费、移机、成孔、入岩增加费、施工水电费、出报告的各项费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、技术措施费（包括特殊地质、雨季、场地平整及异常气候施工措施费等）、管理费、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其它措施费、税管费、利润及本合同虽未提及但勘察人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，不论实际费用有无发生，不论各项费用有无涨落亦无论现场情况如何，均不再调整。

5.2.2.本工程暂定总金额为￥              ，其中不含税为   元，税额暂为    元，增值税税率    %（最终以开票时的税率为准，若税率发生变动，不含税金额保持不变）。每次付款前，勘察人须向发包人提供等额有效增值税专用发票，否则，发包人有权拒付工程款且不承担任何违约责任。

本合同价款支付方式按现金支付/本合同附件8《付款方式补充条款》约定执行。发包人与勘察人双方约定：应在6月支付的进度款顺延至当年的7月支付，应在12月支付的进度款顺延至第二年的1月支付。

【适用于不含质保金的节点支付】

勘察人应上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表，发包人应在45天内审定并支付完毕。款项自发包人账户汇往勘察人指定账户即为支付完毕。若勘察人出现虚报金额超过发包人审核金额10%或未按时提供资料等属勘察人自身原因的情况时，发包方有权利要求勘察人再次申报或完善资料，因此而延误的时间由勘察人负责。

双方签订合同后，可按实际工程完成数量分期支付工程款。工程进度款分三次支付：

在勘察人移交合格的勘察报告予发包人后，支付至合同总造价的50%；

在桩基础/基础工程施工完毕后，若勘察成果与实际地质情况相符的，支付至合同总造价的80%；

在结算手续办理完毕、结算审核书签订后支付至结算总价的100％。如未能在180天完成桩基础/基础工程施工，则在提交勘察成果资料第181天起双方办理结算手续并支付尾款。

【适用于含质保金的节点支付】

勘察人应上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表，发包人应在45天内审定并支付完毕。款项自发包人账户汇往勘察人指定账户即为支付完毕。若勘察人出现虚报金额超过发包人审核金额10%或未按时提供资料等属勘察人自身原因的情况时，发包方有权利要求勘察人再次申报或完善资料，因此而延误的时间由勘察人负责。

双方签订合同后，可按实际工程完成数量分期支付工程款。工程进度款分四次支付：

在勘察人移交合格的勘察报告予发包人后，支付合同总造价的50%；

在桩基础/基础工程施工完毕后，若勘察成果与实际地质情况相符的，支付合同总造价的80%；

5.2.2.无论采取以上何种方式，计价勘察人必须接受审计监督，岳麓高新区财评中心评审结束后，预留财评审定结算金额的20%作为审计金额，以岳麓高新区财评意见为准。岳麓高新区审计局在竣工结算审计过程中，承包人必须积极配合，发包人出具最终的竣工结算审计报告时间相应顺延，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔。在结算手续办理完毕、本工程竣工验收合格、结算审核书签订后支付至结算总价的100％；勘察人应于发包人单次付款前提供等额、合法、有效的增值税专用发票（最终结算时应包含质量保证金的发票），否则发包人有权暂不支付并顺延付款时间，且不视为发包人违约。

若勘察人不配合发包人的竣工验收工作，发包人有权不支付该进度款，且勘察人须按合同第7.5条款承担违约责任。

5.2.3.结算方式：

【适用于总价包干工程】:

本工程固定总价包干金额为¥                  ，其中不含税为   元，税额暂为    元，增值税税率    %（最终以开票时的税率为准，若税率发生变动，不含税金额保持不变）【详见本合同附件2】；此价格已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用；除现场签证或发包人要求增减工作内容以及岳麓高新区财评结果与本条约定价格存在差异外，本合同价款即为结算价款。

【适用于非总价包干工程】:

本工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，勘察人按发包人提供的基准全费用综合包干单价表【详见本合同附件2】乘以统一报价系数      后的全费用综合包干单价作为本合同工程结算全费用综合包干单价，此全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用。工程量按实际完成并经发包人确认的工作量计算。【适用于报系数的工程】

本工程的结算方式为工程量清单全费用综合包干单价包干，勘察人按【详见本合同附件2】的全费用综合包干单价作为本合同工程结算全费用综合包干单价，全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用，工程量按实际完成并经发包人确认的工作量计算。【适用于报单价的工程】

# 第六条：发包人、勘察人责任

6.1.发包人责任

6.1.1.发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务，并按第二条规定提供文件资料。

6.1.2.在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身或经济损失时，由发包人承担民事责任。

6.1.3.发包人应及时为勘察人提供工作便利并解决勘察现场出现的问题（落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工正常进行的有关问题），并承担其费用。

6.1.4.勘察过程中的任何变更，经发包人及勘察人双方确认并办理正式手续后，发包人应按发生的工作量及岳麓高新区财评结果支付勘察费。

6.2.勘察人责任

6.2.1.勘察人应按本合同附件《工程勘察送审资料要求》提交资料（含所有项目勘察施工开工前的勘察方案和勘察完成后的勘察成果），无条件配合发包人区域部门、集团总工室进行现场检查，并对检查中存在的质量问题按要求整改。

6.2.2.在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，勘察人与发包人共同验收发包人提供的材料。

6.2.3.勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.4.在现场工作的勘察人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关保密义务。勘察人的工作人员实施勘察工作过程中发生安全事故造成人员伤亡及财产损失的，由勘察人承担全部责任。

6.2.5.勘察人无条件配合发包人对勘察现场的监督工作，现场监督管理要求包括现场作业人员配备、测量控制点、岩芯采取率、测试设备、层位或终孔深度等（详见本合同附件《勘察现场质量监督管理工作要求》）。施工过程中勘察人应听从发包人的指挥和安排。如勘察人未履行上述责任，勘察人须按伍仟元/次/人向发包人支付违约金，并立即进行整改。

6.2.6. 勘察人需将每日勘探原始班报表、勘察现场质量检查表、原位试验录像（带孔号、深度等信息的标识牌）、终孔提钻录像、岩土芯验收照片等资料于当日18点前及时发送至发包人。

6.2.7.未经发包人事先书面同意，勘察人不得将本合同下的权利、义务全部或部分转移给任何第三方，且不得将本合同下工作全部或部分分包或转包给任何第三方，否则勘察人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金并赔偿给发包人造成的损失，且发包人有权解除本合同。若因发生法律规定的情形导致勘察人的权利、义务须转移或承继的，则发包人有权终止本合同且无需向勘察人或权利义务承接方或承继方承担违约责任，且勘察人应赔偿发包人因此遭受的损失。

6.2.8.勘察人在工作中发现勘查范围内埋有管沟、市政管线、古建筑物等时，须及时通知发包人，采取保护措施。否则，因此造成的损失由勘察人全部承担。

6.2.9.本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

6.2.10.如施工过程中出现规划调整、设计变更时，补勘部分属勘察人合同工作内容，勘察人不得拒绝施工。另若发现地勘报告与实际不符或不符合法律规定或合同约定时，勘察人应无偿补勘并出具勘察报告，且不得再收取任何费用。

# 第七条：违约责任

7.1.如勘察人在施工过程中出现擅自移位勘察、提供虚假成果或勘查报告与实际情况严重不符等勘察质量问题，则勘察人所完成的工程勘察费用全部由勘察人承担。因勘察质量造成发包人工期延误、经济损失或工程事故时，发包人有权解除合同，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还须按合同暂定总价的30％向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权对不足部分予以追偿。

7.2.勘察人须按发包人的要求按时进场工作，如逾期进场，每逾期一天，勘察人须按合同暂定总价 5‰向发包人支付违约金。逾期达三天或三天以上的，发包人有权解除合同并追究勘察人延期进场施工的违约责任。

7.3.勘察人如不能按时提供其勘察成果,勘察人须按暂定合同价的30%向发包人支付违约金，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。

7.4.勘察人擅自解除合同或中途退场的，勘察人须按暂定合同价的30%向发包人支付违约金，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。

7.5.勘察人须配合发包人组织的竣工验收工作，若勘察人不予配合则视为勘察人违约，勘察人须按暂定合同价的30%向发包人支付违约金。

7.6.勘察人应当严格执行人员实名制管理，外来人员进入工地，必须实行来访人员登记手续，进入施工现场必须正确佩戴安全帽、穿着反光衣等，保证安全措施，否则，发包人有权按5000元/人/次的标准要求勘察人支付罚款，罚款从当期工程款内直接扣除。

7.7.勘察人宜组织对所有作业人员进行身体检查（体检费用已包含在承包人投标报价中，不另行计取），勘察人不得安排任何患有容易引发猝死或医疗上建议隔离的传染性疾病患病人员从事相关的作业，不得安排有职业禁忌症的人员从事相关禁忌的作业，严禁带病作业，否则，发包人有权按5000元/人/次的标准要求勘察人支付罚款，罚款从当期工程款内直接扣除。

7.8.勘察人在履约过程中有义务配合、使用发包人信息化的相关系统，勘察人参与发包人信息化线上审批。若有时效要求的，须在期限内审完，逾期视为默认同意。

7.9.勘察人应及时支付民工工资，如拖欠民工工资需发包人进行代付的，发包人代付的工资除了从当期工程款内直接扣除外，勘察人须按照发包人所代付的民工工资4倍向发包人支付违约金。

7.10.因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度并按合同金额的10%/次/人向发包人支付违约金。

7.11.勘察人违反附件三有关现场施工管理、成果交付管理规定的，发包人有权按照附件三的违约金或罚款标准在当期应付工程款内直接扣除违约金及（或）罚款。

7.12.勘察人违约的，应当按本合同承担违约责任，并承担发包人为追偿而支出的必要费用（包括但不限于鉴定费、评估费、诉讼费、律师费、公证费、交通费、调查取证费、拍卖费、执行费等）。

# 第八条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致签订补充协议与本合同具有同等法律效力。

# 第九条：知识产权

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于发包人，勘察人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担。

9.4 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

# 第十条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门申请调解，协商或调解不成时，双方均有权向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

# 第十一条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

合同份数：一式   份，其中正本一式二份，双方各执一份，副本一式   份，发包人执   份，勘察人执   份，各具同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

发包人名称:                                   勘察人名称:

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人：（签字）                          法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                          委托代理人：（签字）

通讯地址：                                    通讯地址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电    话：                                    电    话：

传    真：                                    传    真：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

纳税人识别号：                               纳税人识别号：

签约日期：    年    月    日                 签约日期：    年    月   日

## 合同附件

附件1：勘探布点图（定标后发中标单位）

附件2：《勘察工程费用综合包干单价表》（另附）

附件3：工程勘察现场质量监督管理工作要求

附件4：工程勘察送审资料要求

附件5：廉洁合作协议书

附件6：保密协议书

附件7：付款方式补充条款

### 附件3              工程勘察现场质量监督管理工作要求

一、勘察单位需在勘察设备进场前提报勘察方案，经发包人审查通过，方可进场勘察。

二、勘察单位现场技术人员，配备应满足以下要求：

（一）详细勘察：每个技术人员管控钻机的数量不宜超过6台；

（二）施工勘察：每个技术人员管控钻机的数量不宜超过8台。

三、勘察单位应对项目提供的测量控制点进行签字确认。

四、初勘的勘探点按50～100m均匀布设，总数不少于6个，不应超过20个；孔深进入硬质岩不超过7m、软质岩不超过15m终孔，且均不应超过80m。

五、勘探现场所钻取的岩土芯，必须在钻孔附近妥善摆放。每一个回次的岩土芯，及时填写岩芯牌。岩芯须用红油漆笔连续编号并举牌拍照验收。每栋塔楼至少保留一个详勘孔的岩土芯，该孔的岩土芯外业验收后，需保留至相应位置的土方开挖前。

六、检查原位测试设备（如标贯器、自动落锤、贯入器、动探头、波速测试仪等）是否到位，检查原位测试是否实测。

标贯器       自动落锤       动探头          波速测试仪

七、岩面/终孔深度量测精度满足规范要求。

八、勘察人需严格按规范要求进行原位试验，需要进行录像的原位测试过程，项目每个分期每个场地每一主要土层不少于6件（组），以备核查。

九、钻孔应为现场实际施工，严禁弄虚作假。

| 附件3-1 勘察人现场施工管理、成果交付管理及罚款细则 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 向发包人支付违约金或罚款额度（由发包人从应向勘察人支付的工程款中扣除） |
| 一 | 现场施工管理 |  |
| 1 | 现场勘察人员缺勘察方案或技术交底文件 | 500元/次 |
| 2 | 无技术管理人员或技术管理人员长期不在勘察现场 | 1000元/次 |
| 3 | 技术管理人员每人管理的钻机数量超过规定（注：详细勘察6台/人，施工勘察8台/人） | 500元/次 |
| 4 | 70%及以上机组无原位测试设备； | 1000元/次 |
| 5 | 70%以下缺原位测试设备； | 500元/次 |
| 6 | 未实际使用标贯、动探、波速仪等原位测试设备 | 2000元/次 |
| 7 | 现场未取样并无法提供取样孔资料复核 | 1000元/次 |
| 8 | 按勘察单位提供的取样孔抽查未取样或取样不规范 | 500元/次 |
| 9 | 现场完全未标识岩芯牌 | 1000元/次 |
| 10 | 标识不及时或未按实际钻进回次先后顺序标识岩芯牌 | 500元/次 |
| 11 | 岩芯采取率低于规范要求，影响分层、岩土参数与基础选型 | 1000元/次 |
| 12 | 岩芯采取率低于规范要求，未影响分层、岩土参数与基础选型。 | 500元/次 |
| 13 | 无钻探班报表或无编录表 | 1000元/次 |
| 14 | 钻探班报表或编录表主要内容不全 | 500元/次 |
| 15 | 钻探班报表记录不及时 | 500元/次 |
| 16 | 记录深度/孔深误差超过100cm | 1000元/次 |
| 17 | 记录深度/孔深误差超过20cm | 500元/次 |
| 18 | 主要岩土层定名或状态不准确 | 500元/次 |
| 二 | 成果交付管理 |  |
| 1 | 勘察人未按《工程勘察资料送审要求》提交送审资料，有缺漏项或明显错误项 | 500元/次 |
| 2 | 因勘察人配合不利，导致发包人无法完成集团线上勘察方案审查时间节点 | 1000元且不允许勘察单位进场施工 |
| 3 | 因勘察人配合不利，导致发包人无法完成集团线上勘察成果审核时间节点 | 2000元且不允许将勘察成果送第三方审图公司审查 |
| 4 | 在没有书面证据及合理分析的情况下，勘察报告岩土层的承载力推荐值小于各省级规范的相关表格相应承载力的较小值 | 1000元 |
| 5 | 在没有书面证据及合理分析的情况下，各类桩（含抗拔桩）的侧阻和端阻推荐值小于各省级规范或《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中5.3节的相关表格中的较小值 | 1000元 |

附件3-2：勘察现场质量检查表（试行版）

| 项目名称 |  | 检查部门 |  | 整改确认部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察单位 |  | 检查人 |  | 确认人 |  |
| 现场（项目）负责人 |  | 检查日期 |  | 确认日期 |  |
| 检查内容 | 检查细则 | 检查情况描述 | 整改情况描述 | 整改复核意见 |
| 勘察方案、 技术交底文件 | 缺勘察方案和技术交底文件两项； 缺勘察方案或技术交底文件其中一项。 |  |  |  |
| 技术人员配备 | 无技术管理人员或技术管理人员长期不在勘察现场； 技术管理人员未实际管理或编录； 技术管理人员每人管理的钻机数量超过规定（注：详细勘察6台/人，施工勘察8台/人）。 |  |  |  |
| 原位测试设备 | 70%及以上机组无原位测试设备； 70%以下缺原位测试设备； 未实际使用标贯、动探、波速仪等原位测试设备。 |  |  |  |
| 取 样 | 现场未取样并无法提供取样孔资料复核； 按勘察单位提供的取样孔抽查未取样或取样不规范。 |  |  |  |
| 岩芯牌标识 | 现场完全未标识； 标识不及时或未按实际钻进回次先后顺序标识岩芯牌。 |  |  |  |
| 岩芯采取率合格率 | 岩芯采取率低于规范要求，影响分层、岩土参数与基础选型； 岩芯采取率低于规范要求，未影响分层、岩土参数与基础选型。 |  |  |  |
| 原始记录及时性、 完整性 | 无钻探班报表或无编录表； 钻探班报表或编录表主要内容不全； 钻探班报表记录不及时。 |  |  |  |
| 原始记录准确性 | 记录深度/孔深误差超过100cm； 记录深度/孔深误差超过20cm； 主要岩土层定名或状态不准确。 |  |  |  |

注：1、出现黑体字的质量问题时，视严重程度实施暂定业务、区域“拉黑”或集团“拉黑”处理；

2、整改情况描述由勘察单位填写，整改复核意见一般由项目部填写，发送区域设计管理部统一归档；项目部自检时，整改复核意见可由项目部和区域设计管理部协商填写。

3、项目部自检时，建议每个机组至少选1个钻孔检查，超过10个机组，按不少于60%机组抽查。

### 附件4              工程勘察送审资料要求

| 监管阶段 | 送审资料 |
| --- | --- |
| 方案审查 | 1 | 勘探点平面布置图 |
|  | 2 | 勘察纲要 |
|  | 3 | 初勘资料（如有）或场地周边地勘资料 |
|  | 4 | 勘察任务书或设计要求（可选） |
| 成果审查 | 1 | 完整的钻探班报表、编录表、原位测试记录 |
|  | 2 | 完整的岩芯照片 |
|  | 3 | 完整的室内试验、剪切波速测试、原位测试报告 |
|  | 4 | 完整的勘察报告、附图、附表 |
| 注：1.方案审查需在发包人审核后3日内完成整改确认。 2.成果审查需在发包人审核后7日内完成整改确认。 |

附件4-1              成果取值要求

1.对于岩土层的承载力，根据原位试验和室内试验统计的数据，分别查各省级规范的相关表格得相应的承载力，勘察报告的推荐值不得小于其中的较小值。

2.对于各类桩（含抗拔桩）的侧阻和端阻，根据原位试验和室内试验结果统计（土的状态）关键指标，查各省级规范（省标未明确规定或无省标时查《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中5.3节），勘察报告的推荐值不得小于规范的较小值。

3.抗浮锚杆和边坡支护的永久锚杆中岩土层与锚固体的极限粘结强度，根据原位试验和室内试验结果统计（土的状态）关键指标，勘察报告的推荐值不得小于《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013中8.2节建议的较低值,省级规范另有明确规定的以省级规范为准。

4.因基坑支护属临时工程，安全系数可适当降低，基坑支护中锚杆和土钉的极限粘结强度，根据原位试验和室内试验结果统计（土的状态）关键指标，查各省级规范（无省标时查《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012），勘察报告的推荐值不得小于规范建议的中间值。

5.对于第1～4条的参数取值，需在勘察报告中明确规范出处，确有必要降低要求时，勘察单位需在勘察成果送审时出具书面证据并进行合理分析，并经总工室复核确认。

### 附件5                  廉洁合作协议书

发包人（全称）：                                  （以下简称甲方）

勘察人（全称）：                                   （以下简称乙方）

甲、乙双方签署了     合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

1.甲方责任

1.1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

1.2.甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

1.3.甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

1.4.甲方在工程项目建设期间发现甲方的人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方领导。

1.5.甲方的人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

1.6.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

2.乙方责任

2.1.乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2.2.乙方不得宴请甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

2.3.乙方在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

2.4.乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。

2.5.乙方人员有义务就甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等行贿，或甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺按行贿或索贿金额的10倍接受处罚，并同意在结算款中扣除。

2.6.如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员、甲方聘请的外部监督机构（如监理）、第三方巡检机构等，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

2.7.乙方应拒绝配合甲方人员要求签订虚假合同套取工程款项、瞒报安全事故等损害甲方利益的事项。

2.8.乙方应拒绝甲方人员及其近亲属向乙方的借款行为，同时乙方应杜绝向甲方人员及其近亲属进行个人借款。

2.9.乙方应拒绝甲方人员及其近亲属参与经营或入股。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

签约代表人：                        签约代表人：

年     月     日

### 附件6                  保密协议书

发包人（全称）：                                  （以下简称甲方）

勘察人（全称）：                                   （以下简称乙方）

乙方因参与甲方                               项目的有关工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的技术信息和商业秘密等信息，为明确乙方的保密义务，经双方协商，就该项目的实施及合作过程中，甲方向乙方提供有关保密信息及工程合作过程 中产生的信息予以有效保护，达成如下协议：

1.甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行的项目（以下简称“项目”）；

2.双方对该项目进行具体研究工作（以下简称“合作”）；

3.双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；

4.双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

一、 本协议所指保密信息是指：

1.甲方向乙方提供：

在合作过程中，乙方从甲方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

2.乙方向甲方提供：

在合作过程中，甲方从乙方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、双方权利与义务

1.双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

2.双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。

3.双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4.任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

5.双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

签约代表人：                        签约代表人：

年     月     日

### 附件7                  付款方式补充条款

【2024年】

一、付款方式

合同款采用非现金和现金方式支付，非现金方式指商票、保理付款。若有工抵房，工抵房单价及工抵房所占总付款比例以发包人要求为准，勘察人对此无任何异议。具体支付比例如下：合同款累计非现金方式支付比例不高于/不低于合同价款的    %，其余部分采用现金支付。

二、工程造价调整方式

甲、乙双方同意对工程造价（调价前甲方审定的工程造价金额，下称“调整前工程造价”）进行调整，具体调整方式如下：

（一）合同中单笔款项收付使用甲方资源的非现金支付方式，调整率根据实际业务确定，但最高不超过年化XX%；

（二）合同中单笔款项收付使用乙方资源的非现金支付方式，具体如下：

1.商票类：调整率不超过年化XX%。

2.非商票类：期限大于等于330天且无第三方担保的，调整率不超过XX%；期限大于等于330天且第三方担保的，调整率不超过年化XX%；期限小于330天，调整率不超过年化XX%。

甲方保留变更调整率的权利，如调整率发生变动，甲方有义务及时通知乙方，乙方同意在接到甲方通知后按新的调整率执行。

三、工程造价调整部分的支付

工程造价调整部分=调价前工程造价（扣除应扣款后）×调整率，该部分由乙方开具全额合规的工程款发票后，与调价前工程造价同步支付。若乙方未使用非现金支付方式，则当期工程造价不予调整。

四、发票开具及财务付款金额

乙方开票金额=调价前工程造价*（1+调整率）+扣款金额；

工程造价调整后财务付款金额=乙方开票金额-扣款金额。

第四章 采购需求

一、采购项目名称：长沙智谷光年项目勘察服务（第二次）

二、采购预算：708750.00元。综合单价上限值75元/米，工程量按实结算。

三、项目概况

因湖南智谷城市运营管理有限公司扁平化管理，合同签订、项目验收及项目付款方为长沙慧城置业有限公司，该公司系湖南智谷城市运营管理有限公司的子公司。本次为长沙智谷光年项目勘察服务（第二次）采购，项目为P01-A61/A56地块，净用地面积78403㎡，容积率≤2.0。项目方案定位刚需住宅小区，配套商业，总建筑面积194800㎡。

四、服务内容

1、完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括初步勘察、详细勘察、补充勘察），提交合格的勘察报告及相关后续服务工作。

2、勘察工程技术要求：本工程地块内的地质岩土、水文等情况，相关技术要求应符合国家现行的工程勘察规程、规范，并能满足建筑、结构设计要求。

五、服务要求

1、拟任勘察负责人应具有注册岩土工程师资格，其注册单位名称应与供应商名称一致。提供资格证书扫描件及在本单位（2023年12月-2024年02月间任意一个月）缴纳的社会保险证明材料扫描件。

2、负责勘察所需要的所有机具、材料的提供。

3、负责处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、接通电源水源、挖好排水沟渠、现场看守等。

4、自行了解工作范围内地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，施工时引起事故和造成的损失，一概由承包人负责处理并承担责任，发包人不承担任何责任和费用。

5、负责将详细勘察报告向相关施工图审查机构送审，同时负责对审查结果的回复、补充、修改工作，在审图过程中积极沟通修改确保按时通过图纸审查。

6、应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要点进行岩土工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，所有最终勘察报告份数为文字资料8份、电子文件1份，并对其质量负责。

六、服务时间及地点

1、勘察周期：从合同签订之日起至竣工验收合格，根据每个项目的具体时间进场进行勘察，原则上20天内完成整个项目的施工准备、现场施工、实验、报告出具等全部工作。

2、服务地点：采购人指定地点。

七、验收标准

1、本工程需要按照相关国家标准和行业标准及设计任务书执行。

2、勘察成果需通过湖南省施工图管理信息系统审查。

3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

八、其它要求

1、结算方法

（1）支付单位：长沙慧城置业有限公司。

（2）付款方式：①成交供应商完成勘察，成果文件经采购人认可后支付至实际完成米数对应勘察费的70%；②余款待工程招投标完成，费用通过结算审核后一次性付清。

2、本项目所有勘察服务工作均由成交供应商完成，如若成交供应商不能按照采购人的要求完成服务，采购人有权重新选择其他的供应商完成该项服务，因此而产生的包含服务费在内的所有费用均由成交供应商承担，并直接在合同总价中予以扣除。

3、供应商在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4、其他未尽事宜，双方合同中约定。

5、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

# 一、磋商响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明

# 附件2：法定代表人授权委托书

# 二、联合体协议(本项目不适用)

# 三、供应商的资格证明资料

# 附件3：供应商基本情况表

# 附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

# 附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

# 附件6：其他说明

四、货物或服务方案说明

附件7-1：服务方案说明（服务类适用）

附件7-2：主要人员简历表（服务类适用）

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

七、报价一览表及分项价格表

# 附件9-1：报价一览表

# 附件9-2：分项价格表

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号:    、采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

（需另外单独准备一份，开标现场时递交）

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)、委托代理人近三个社保证明。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（需另外单独准备一份，开标现场时递交）

# 二、联合体协议(格式)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

# 年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定的，应提交《附件8-2：中小企业声明函》。

（本项目不适用）

三、供应商的资格证明资料

附件3                 供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | 附《营业执照》（副本）复印件 |

附件4         磋商文件规定的基本资格条件证明资料

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：

（1）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件（格式见响应文件组成附件）；

（2）法人或负责人提交法定代表人身份证明原件（格式见附件）或者委托代理人提交法定代表人授权委托书原件（附近三个月内任意一个月社保证明）并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；

（3）法人或负责人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)副本复印件；

（4）根据长财采购【2022】10号文件规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(格式见磋商文件)参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□  中型□  小型□  微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年  月  日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：

附件5        磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件6                 其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

四、货物或服务方案说明

附件7-1：

服务方案说明（服务类适用）

服务类项目供应商应根据第四章规定编写服务方案或服务大纲。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件7-2：

主要人员简历表(服务类适用)

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近三年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

# 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

# 供应商名称（盖章）：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：       年      月     日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1

中小企业声明函(工程、服务)

（不属于中小企业的无需填写）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ,属于. (采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于(采购文件中明确的所属行业）;承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

说明：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

附件8-2

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件8-3

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

七、报价一览表及报价文件

附件9-1

报价一览表（服务类适用）

| 项目名称 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 服务内容 |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 投标单价 | 大写： 小写： |
| 服务周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 | 综合单价上限值75元/米，投标单价不得超过75元/米。 |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：     年    月   日

附件9-2

分项价格表(服务类适用)

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 品目分类 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价金额合计：小写：                      大写：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

说明：

1、本表包含磋商文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号。

八、供应商认为需要提供的其它资料

# 九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1、附件9-2提供。

2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。

3、最后报价在磋商现场提交。（由供应商自行准备表格，可到现场进行填写，也可填好密封后，在磋商现场提交。）