浙江花园营养科技有限公司

连续化实验室反应及后处理成套装置招标采购邀请函

：

浙江花园营养科技有限公司邀请贵单位参加本公司举办的2023年6月20日连续化实验室反应及后处理成套装置招标采购会，现将有关事项说明如下：

一、基本概况

1、招标内容：连续化实验室反应及后处理成套装置

标段1：动态管式反应器平台

标段2：多层搅拌反应器平台

标段3：回路反应器平台

标段4：薄膜蒸撬装成套设备

2、技术要求

（1）详见附件1《连续化实验室反应设备配置要求》，附件2《连续化实验室后处理设备配置要求》。

（2）设备主材必须采用名牌和有质量保证厂家的产品，投标方在投标书中进行注明；所有不锈钢法兰采用全不锈钢材质，不得采用镶嵌法兰或贴面法兰。

（3）中标单位的图纸（标段2、标段3：autocad版）：要求在中标方在中标后5天提交招标方确认，招标方在收到图纸后5天内将图纸反馈中标方，图纸经招标方人员签字确认后，中标方才可进行设备制作。

（4）由中标方自行负责成套设备的设计、制作、安装、调试；招标方仅负责成套设备的验收、使用。

3、交货时间、地点

（1）交货时间：2023年7月25日前交付，2023年8月10日完成成套设备安装、调试。

（2）交货地点：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路），浙江花园营养科技有限公司研发中心B一楼。

4、付款方式

（1）合同签定生效后，招标方7天内支付中标方中标总金额20%的定金和10%预付款。

（2）中标方按招标文件约定时间交付后，在招标方现场进行初步验收合格（图纸核对、材质检验、资料复核等）后15天支付中标总金额的40%。

（3）安装、调试合格无故障运行15天，招标方7天内支付中标方中标总金额的20%，付该笔款项之前，中标方应提供等同中标总金额税率13%增值税专用发票。

（4）余款作为质保金，质保期18个月（自安装、调试合格之日起算）；质保期满、设备运行正常，招标方7天内支付剩余款项。

5、资料要求

中标方在交付设备的同时提交设备相关资料，例如材质检测报告、设备竣工图纸、调试记录、合格证、保修卡等；资料完整交付并经招标方确认方视为产品完整交付。

二、报价说明

投标方的报价书中单价和总价，为开具税率13%增值税专用发票、货到招标方指定的安装现场的价格，此价格包括设计费、材料费、加工费、运输费、调试费、税费、利润及不可预见费等一切费用。

三、安全与保障

1、中标方应为全体施工工人购买国家规定的各种强制性保险，施工现场作好安全警示和安全保卫工作；中标方安装、调试人员及其他人员进入招标方现场进行相关工作时，必须严格遵守招标方的各项规章制度，特别是安全操作制度，服从招标方对于安全生产与施工的管理、监督工作。中标方应选派经验丰富，能严格执行安全生产、操作相关制度的人员进行安装、调试，为相关人员缴纳工伤或意外伤害保险，因中标方自身责任造成的人员伤亡或其他安全事故，均由中标方负责自理，造成招标方被主管部门行政处罚或其他损失的，中标方应予以赔偿招标方相关损失，由此造成第三方伤害事故的，中标方应全额赔偿。需招标方协助处理的，招标方予以配合，如中标方在事故发生后，不予积极处理的，招标方可暂停支付应付中标方相关款项。

2、因中标方原因施工过程中造成人员伤亡事故，由中标方承担全部责任及经济损失，中标方承担其施工范围内的一切经济损失和安全责任与招标方无关。

四、售后要求

质保期内设备出现故障，中标方接到招标方通知后4小时内进行响应；如果需要派人到现场处理，24小时内到达招标方现场，提供不间断服务直至结束。

五、违约责任

1、中标方收到中标通知书后5天内与招标方签订合同，逾期签订，招标方有权没收中标方投标保证金。

2、中标方逾期交付或则逾期售后相应的，承担违约金3000元/天。

3、中标方未按约定交付各类资料，经招标方一次催告后5日内仍不移交齐全的，视中标方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，中标方仍有交付资料的义务。

4、中标方对所有上述招标内容不得分包、转包。一经发现，即视为违约，招标方有权终止合同，中标方承担违约责任，违约金为中标总金额的20%。

5、双方如遇争议，协商解决，协商不成，由招标方所在地人民法院管辖。

六、招标说明

1、招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

2、为便于统计和对比，投标方应严格按照招标方提供的格式报价书进行报价，且应包含设备易损件清单及价格。

3、投标单位须仔细阅读招标邀请函及相关附件，在充分理解资料的技术要求的情况下，向招标方提供投标书（含技术文件、报价书等），投标书为“一正二副”。

七、招标日程安排：

1、请贵单位在2023年6月16日17：00时之前，将同意参加招标会的邀请函回执以邮件形式发给浙江花园营养科技有限公司招标会务组备案，会务组设在浙江花园营养科技有限公司采购部，邮箱：1272791704@qq.com。

2、投标方技术文件（电子版）于2023年6月17日17:00前递交招标方供招标方技术确认。投标方提供的技术文件电子版应与纸质版一致。

3、2023年6月20日上午9：30报到。

报到地点：浙江花园营养科技有限公司701一楼会议室

地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇健康生物产业园（白汤下线经四路）

4、2023年6月20日上午9：30招标会正式开始，会议内容主要有：

（1）招标领导小组介绍会议议程、会议注意事项；

（2）参加投标的代表向会务组递交有关资料，资料包括：

营业执照副本、生产经营许可证、法人身份证明或法人委托书、投标授权委托人本单位6个月以上社保缴纳资料、资质证书等复印件加盖印章。

（3）招标领导小组对参加投标的单位资格进行审核；

①投标资格要求/审查：

投标人必须满足投标邀请函中的资格要求，并提供符合以上相关要求的2021年-2022年类似项目合同原件（或复印件加盖公司印章）及相关证明材料，未提供原件的类似工程业绩不予认可。本项目不接受联合体或不具有独立法人资格的附属机构（单位）投标。

投标人不得存在下列情形之一：

1）营业执照未及时年检；

2）财产被接管或冻结的；

3）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

② 投标费用：投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（4）本次投标保证金：每个标段叁万元整，电汇，不接受承兑；开标后，未中标单位2个工作日内退还；中标单位在合同签订生效后5个工作日无息退还。

汇款信息如下：

单位名称：浙江花园营养科技有限公司
税号：91330701MA29RX2Y7G
开户行：中国农业银行金华经济开发区支行

账号： 1966 0101 0400 2815 8

地址： 浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路）

电话：0579-88970018

（5）有关人员分别与投标单位进行技术交流。

（6）投标单位向招标领导小组递交密封的报价书。

（7）招标领导小组及有关人员启封报价书，汇总报价，内部讨论及议标。

（8）招标领导小组安排时间与投标单位代表分别进行交流。

（9）招标结束时，宣布中标单位与中标价格。

5、会后中标单位与浙江花园营养科技有限公司签订设备供货合同，合同由浙江花园营养科技有限公司采购部办理。

八、招标会务组联系方式

浙江花园营养科技有限公司采购部联系人：

乔康康：135 7599 3811    邮箱：1272791704@qq.com

电话：  0579-88970022   传真：0579-88970022

技术负责人：

姚  臣：137 5895 7523

浙江花园营养科技有限公司

2023年6月13日

附件：1《连续化实验室反应设备配置要求》

2《连续化实验室后处理设备配置要求》。

3《投标函》

4《招标回执函》

附件2

投标函

致：浙江花园营养科技有限公司

根据贵方“浙江花园营养科技有限公司连续化实验室反应及后处理成套装置”招标的投标邀请，我方签字代表             经正式授权并代表投标方（投标方单位名称）提交下述文件：

1、投标函部分

2、商务部分

3、投标文件签署授权委托书

4、按投标须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标自签署之日起有效期为30个工作日。

4、投标方同意提供按招标方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

5、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的日期完成合同各项约定。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时  间：2023年6月   日

附件3

招标会回执

| 参加招标会单位名称 |  |
| --- | --- |
| 电 话 号 码 |  | 传 真 号 码 |  |
| 法人代表姓名 |  | 手 机 号 码 |  |
| 与 会 代 表 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 手 机 号 码 |

2023年6月   日