秦皇岛中红三融农牧有限公司

恶臭气体净化系统安装工程招标书

- 工程内容：秦皇岛中红三融农牧有限公司羽毛粉厂恶臭气体净化系统安装工程

- 说明：

1、恶臭气体主要来源为：羽毛粉生产过程中产生的恶臭气体；

2、具体现场情况需投标人现场考察；

3、详细方案由投标单位自行确定，净化治理工艺选用UV紫外线光解法；

4、验收方法：净化后气体经具有资质的第三方检测合格后取得环保局验收合格；

5、本项目包含工艺设计、设备及安装、第三方检测、环保验收，设计方案经发包方综合评定充分考虑恶臭气体去除效果，报价清单需列明设备生产厂家；

三、工程承包方式：

本工程为交钥匙工程，一次包死，非承包方出具工程联络单进行工程变更，不再追加或减少工程款，承包人负责全部安装完成后，并进行调试及培训发包方运行人员熟练操作为竣工；

四、付款方式：合同签订后，预付30%，完工验收合格后再付65%，留5%质保金一年后支付；

五、安全责任：

承包方需按有关规定缴纳各种必需的保险，施工时须遵守有关安全法规及规范，施工中非发包方原因造成的各种安全危害均由承包方承担责任（不可抗力除外）；

六、招标形式：

多家报价，分别议价，最终由发包方综合评定性价比最优的投标单位做为承包人；

七、施工时间：

自合同签订后， 15天完成设备安装工作，15天完成验收；

八、招标时间：待定，请联系招标联系人；

九、招标抵押金：作为投标单位参加本次招标押金，中标反悔及无故不参加投标则扣罚抵押金，如中标将转为合同履约金于设备安装完毕验收合格无息返还；如未中标，在7个工作日内返还，金额：1万元（壹万元整）需在招标前三日内汇到如下账户：

秦皇岛中红三融农牧有限公司

开户行：中国农业银行青龙支行

账号：50-832001040013395

中红三融集团采购本部

联系人：邸建房

联系电话：13582885407

联系人：刘志明

联系电话：13315544446

Liu_zhiming@sanronggroup.com